## Slide 1
ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG
Guardrails - Hiện trạng và bài toán
"Rủi ro tăng theo số ứng dụng, nhưng mỗi team đang tự xử lý, không có chuẩn chung và không đo lường được."
Thực trạng rủi ro
Cách làm hiện tại
Ứng dụng LLM tăng vọt
[XXX] app lên production, [YYY] request/ngày. Xử lý nhiều dữ liệu nhạy cảm.
Điểm mù bảo mật & Rủi ro output
Nguy cơ Prompt injection (từ user/RAG), Agent gọi tool sai mục đích. Output có thể độc hại, bịa thông tin.
Rủi ro tuân thủ dữ liệu (PII)
Nguy cơ lộ CCCD, SĐT, số tài khoản. Yêu cầu audit khắt khe nhưng chưa có log chứng minh tuân thủ.
Hạn chế giải pháp thị trường
Chủ yếu tối ưu tiếng Anh, chưa được đánh giá/đảm bảo độ chính xác trên tập dữ liệu tiếng Việt.
Phân mảnh, thiếu đồng bộ
Mỗi team tự làm bộ lọc (regex, dặn prompt). Nhiều ứng dụng chưa có lớp kiểm soát chuẩn.
Phạm vi kiểm soát mỏng
Chỉ lọc câu hỏi đầu vào, bỏ sót hoàn toàn rủi ro từ dữ liệu RAG và kết quả Tool trả về.
Thiếu đo lường tập trung
Không thống kê được số liệu tấn công, lộ PII, hay tỷ lệ chặn nhầm trên toàn hệ thống.
Lãng phí nguồn lực
Công sức lặp lại ở nhiều team, chất lượng phòng thủ không đồng đều.

## Slide 2
"Foundation xây một lần, mọi team dùng chung và tự cấu hình theo nghiệp vụ."
KIẾN TRÚC & PHÂN VAI
Định vị Foundation & Sản phẩm release
Xây Nền tảng Guardrail dùng chung (MaaS) tại tầng LLM Gateway để phủ mọi model, mọi use case. Log tập trung vào Langfuse. Đa lớp phòng thủ (Input, Output, RAG, Agent).
MỤC TIÊU KPI CHÍNH
Trách nhiệm Team Foundation
Trách nhiệm Team Use-case
R1: Nền tảng lõi
R2: Tự phục vụ
R3: Nâng cao
Độ phủ: % app qua guardrail
Sai số chặn nhầm < 1-2%
Onboard use-case: Vài ngày
Xây dựng Engine guardrail tích hợp Gateway.
Cung cấp bộ lọc dùng chung cho tiếng Việt.
Thiết lập Baseline bảo mật, pháp chế bắt buộc.
Cung cấp Khung chính sách & cơ chế plugin.
Cung cấp bộ test, công cụ đánh giá, dashboard.
Sử dụng qua Gateway, không sửa code.
Lựa chọn bộ lọc bổ sung, thiết lập ngưỡng.
Tuân thủ baseline (chỉ được phép siết chặt thêm).
Tự định nghĩa rule nghiệp vụ riêng (plugin).
Theo dõi ứng dụng qua Dashboard riêng.
Guardrail engine tích hợp LLM Gateway
Bộ lọc PII tiếng Việt & prompt injection
Baseline bắt buộc
Dashboard cơ bản & bộ test TV v1
Khung chính sách dạng cấu hình
Cơ chế plugin cho rule riêng của team
Bộ lọc nội dung độc hại, lộ thông tin
Shadow mode & tài liệu onboard
Guardrail cho RAG và Agent
Bộ lọc LLM-judge theo mô tả chính sách
Red-team định kỳ

## Slide 3
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI
Giao phẩm chi tiết theo Release
Lưu ý: Mốc thời gian là ước tính ban đầu, sẽ chốt lại sau khi hoàn thành khảo sát và đo baseline.
R1: NỀN TẢNG LÕI (6-8 Tuần)
Mục tiêu: Chạy thực tế trên Gateway, bảo vệ 1-2 pilot use-case.
R2: TỰ PHỤC VỤ (2 Tháng)
Mục tiêu: Các team tự onboard, tự cấu hình policy an toàn.
R3: NÂNG CAO (Các quý sau)
Mục tiêu: Phủ sóng xử lý rủi ro phức tạp (RAG & Agent).
Khảo sát & Tích hợp: Chốt pilot. Tích hợp cấu hình LiteLLM (pre/post call, không sửa code app).
Guardrail Engine v1: API service độc lập, fail-open/closed bảo vệ Gateway.
Bộ lọc Tiếng Việt: Lọc PII (CCCD, SĐT...) và Prompt injection (chặn nhầm <1-2%).
Baseline & Test: Ban hành chính sách bắt buộc. Bộ test vài nghìn mẫu có nhãn.
Dashboard Pilot: Log kết quả, tỷ lệ chặn/che, độ trễ.
Khung cấu hình YAML: Phân quyền theo API key. Ứng dụng không tự tắt được guardrail.
Cơ chế Plugin: Hỗ trợ đưa Rule riêng (webhook) lên production, có cơ chế cô lập lỗi (timeout).
Mở rộng bộ lọc: Nội dung độc hại, lộ secret/system prompt, URL đáng ngờ.
Onboard Tooling: Chạy Shadow mode. Bộ công cụ tự đánh giá chính sách trước khi bật.
Dashboard Phân quyền: Team tự theo dõi số liệu riêng.
Guardrail RAG: Quét tài liệu truy xuất, kiểm tra độ bám nguồn (chống ảo giác).
Guardrail Agent: Kiểm tra tool call lệch mục tiêu; bắt buộc xác nhận user hành động rủi ro.
Policy bằng văn bản: Dùng LLM-judge cấu hình luật lọc qua mô tả tự nhiên.
Red-team định kỳ: Tấn công chéo cập nhật mẫu mới vào tập test.
Thư viện Rule chung: Đóng gói các rule phổ biến từ các team.

## Slide 4
Vai trò | Trách nhiệm chính | FTE / Mức tham gia
ML Eng - Guardrail Lead (Owner) | Kiến trúc, engine cốt lõi, phát triển bộ lọc, đánh giá, điều phối tổng thể. | 100% (R1-R3)
ML Eng / Backend Eng (Đề xuất bổ sung) | Xây khung chính sách, cơ chế plugin, phân quyền API, tích hợp dashboard. | 100% (Từ R2)
MLOps (Gateway/Serving/Obs) | Cấu hình LiteLLM, host model classifier, autoscaling, log Langfuse, trace. | 10-20% (R1-R2)
Data Annotator | Xây dựng & gán nhãn tập test tiếng Việt. | ~0.5 FTE (2-3 tuần R1)
Data Scientist / Modeling | Đánh giá model classifier, finetune model tiếng Việt nếu cần. | 10-20% (R2-R3)
Security / Legal / Use-case | Duyệt baseline, tham gia red-team, pilot shadow mode. | Theo mốc
TỔ CHỨC NGUỒN LỰC
Tổ chức Nhân sự & Hạ tầng
Nguyên tắc: 1 Owner chịu trách nhiệm chính, các thành viên khác đóng góp theo domain.
Ước tính quy mô
Hạ tầng & Vận hành
Rủi ro dự án
1. Bottleneck nhân sự: Chỉ 1 người làm chính, R2 sẽ trễ tiến độ nếu không bổ sung kỹ sư Backend/ML.
2. Đánh giá KPI: Phụ thuộc vào chất lượng tập test. Thiếu người gán nhãn sẽ làm sai lệch tỷ lệ chặn nhầm.
R1: ~1.5 - 2.0 FTE
R2: ~2.5 FTE (Cần bổ sung Backend)
R3: ~2.0 FTE
GPU cho Model Guardrail: Sizing tài nguyên dựa trên lượng request pilot (R1).
Môi trường Staging: Chạy Shadow mode & test tích hợp an toàn.
License LiteLLM: Chốt phiên bản OSS hoặc Enterprise (ảnh hưởng tính năng phân quyền).